四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司

转经楼村大熊猫游憩园项目总体概念规划设计服务采购项目

竞争谈判文件

四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司

2022年10月

目录

第一章竞争谈判公告

第二章竞争谈判须知

第三章竞争谈判要求

第四章合同格式

第五章竞争谈判申请文件格式

第一章竞争谈判公告

四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司拟对蜀道新制式轨道集团转经楼村大熊猫游憩园项目总体概念规划设计服务采购项目进行公开竞争谈判采购，现诚挚邀请符合要求的竞争谈判申请人参与本项目报价。有关事项如下：

1.项目名称

蜀道新制式轨道集团转经楼村大熊猫游憩园项目总体概念规划设计服务采购项目

2.采购需求

2.1采购内容：

对蜀道新制式轨道集团转经楼村大熊猫游憩园项目进行整体规划，提供专业分析、核心定位、区块规划、概念设计及运营管理建议等服务，最终提交《卧龙转经楼村文旅度假区总体概念规划方案》1套；

对指定地块进行区位及现状分析，针对转经楼村大熊猫游憩园项目，提供土地区位报告1份；

走访转经楼村大熊猫游憩园项目所在政府班子，进行上位调研及政策解读，制定《项目相关政策解读报告》1份；

对接国家级产业及品牌IP，组织相关单位专家进行实地考察，并引进适宜性产业落地，出具《产业引导管理实施意见报告》1份；

相关规划设计图纸：包括但不限于景观设计、建筑设计等图纸2套（A、B方案：其中A方案为主方案，B方案为备选方案），图纸应用于《卧龙转经楼村文旅度假区总体概念规划方案》中。

2.2服务期限：60天

2.3服务地点：四川省成都市、阿坝州

3.竞争谈判申请人资格要求

3.1资质要求

（1）具有独立法人资格，并提供有效的营业执照或法人证书（提供复印件并盖单位章）。

（2）业绩要求：在2019年1月1日至响应截止日内，至少具有3个类似项目业绩。类似业绩是指文旅、文博类项目策划或规划业绩。

（3）具有承担本项目的人员及能力，能独立承担与采购项目相应的法律及经济责任。

3.2信誉要求

参加本次竞争谈判活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。（采用承诺制，格式详见“第五章竞争谈判申请文件格式”）

4.本次竞争谈判不接受联合体参选。

5.竞争谈判文件的获取

5.1凡有意参加竞争性谈判，请于2022年10月8日起在四川蜀道新制式轨道集团有限公司官网（网址：https://www.scgdjt.com/）免费获取竞争性谈判文件。

5.2采购人不提供其他方式获取竞争性谈判文件。

6.申请文件的递交

6.1递交截止时间：2022年10月14日10时00分。

6.2申请文件必须在递交截止时间前送达递交地点。逾期送达或未送达指定地点的申请文件，采购人不予接受。

6.3本次采购不接受邮寄的申请文件。

6.4文件接收时间：2022年10月14日9:30-竞争性谈判申请文件递交截止时间。

7.竞争性谈判地点

四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司（成都市锦江区三色路163号银海芯座B座26层）。

8.联系方式

采购人：四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司

地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座B栋26层

邮编：610023

联系人：刘岚岚

联系电话：18040358655

第二章竞争谈判须知

1.竞争谈判项目概况

详见第一章竞争谈判公告。

2.竞争谈判申请人资格要求

详见第一章竞争谈判公告。

3.申请文件的内容

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）报价函；

（4）营业执照或法人证书；

（5）拟从事本项目主要人员一览表；

（6）关于信誉情况的承诺函；

（7）类似项目业绩；

（8）竞争谈判申请人认为有必要提供的其他材料。

4.申请文件签字及装订要求

4.1申请文件要求按规定格式和内容编制，份数为2份，其中正本壹份、副本壹份。封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由竞争谈判申请人自行承担。竞争谈判申请文件正本需在规定签章处签字和盖章，副本应当由正本签字盖章完成后复印生成。

4.2所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手书签字，不得用盖章代替，也不得由他人代签；所有要求盖章的地方都应加盖竞争谈判申请人单位章，不得使用专用印章或下属单位印章代替。申请文件中要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自参选而不委托代理人参选的，由法定代表人签字。

4.3申请文件采用A4纸编制，图、表及证件等折叠成A4大小。

4.4申请文件应装订，不得有零散页，不得采用活页夹固定。

4.5申请文件应密封完好（密封方式不限），封口处加盖单位公章或法定代表人印章。密封和加写标记的申请文件不符合要求的，采购人不予接受。

5.申请文件的递交

5.1递交截止时间：2022年10月14日10时00分。

5.2递交地点：成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层2606号会议室；

5.3申请文件必须在递交截止时间前送达递交地点。逾期送达或未送达指定地点的申请文件，采购人不予接受。

5.4未按本文件要求密封的申请文件，采购人不予接受。

5.5不接受邮寄的申请文件。

5.6竞争谈判申请文件在本竞争谈判文件规定的竞争谈判截止之日起60日历天内有效。

6.报价要求

6.1本次竞争谈判项目最高限价（含税）198000元，超过最高限价的报价无效。

6.2竞争谈判申请人根据项目概况，结合企业自身情况及管理经验对采购内容进行报价。报价有算术错误的，其申请文件作否决处理。

6.3申请文件中的报价应是为完成竞争谈判文件约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金、风险费、延期补偿费等全部费用。若国家税率调整，税金按合同条款相关约定执行。

6.4竞争谈判申请人只能有唯一的有效报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

6.5竞争谈判申请人在报价前应当仔细阅读本竞争谈判文件中的合同条款。中选的竞争谈判申请人所报价格将作为其与采购人签订采购合同及进行费用结算的依据。

7.竞争谈判申请人限制申请的情形

7.1被暂停或取消申请资格的；

7.2财产被冻结或结管的；

7.3近3年内有围标串标、骗取中标、严重违约行为或存在重大质量问题的；

7.4近半年内在采购活动或合同履行过程中被行政监督部门处罚的；

7.5近3年内申请人或其法定代表人触犯行贿犯罪的。

8.竞争谈判申请人有下列情形之一的，不得参与同一项目的竞争谈判，关联方的申请文件均作否决处理：

（1）法定代表人为同一人的；

（2）母公司与其全资子公司或控股公司。

9.评审规则

9.1本次竞争谈判活动由采购人组建评选小组，负责本项目的谈判和评审工作。本次竞争谈判采取综合评分法。

9.2初步审查结束后，评选小组将评审结论向竞争谈判申请人当场宣布。通过初步审查的申请人不足2家的，本次竞争谈判活动终止。

9.3评选小组与通过初步审查的竞争谈判申请人分别进行谈判，谈判顺序以递交申请文件时间在前者优先。

9.4评选小组所有成员集中与竞争谈判申请人对技术、商务等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他申请人的技术资料、价格和其他信息。谈判内容为第3章中项目技术、商务要求。

9.5谈判过程中，评选小组可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知参与谈判的申请人。

9.6谈判过程中，参与谈判的申请人可以根据谈判情况变更其申请文件，并将变更内容形成书面材料送评选小组。变更内容作为申请文件的一部分。供应商书面材料应当签字确认，否则无效。

9.7谈判结束后，评选小组要求所有参与谈判的申请人在规定时间内提交最后报价。所有参与谈判的申请人填写最终报价单，由采购人代表收齐后集中递交评选小组（最终报价单在评审环节提供）。

9.8评审委员会对合格的申请人的申请文件按详细评分标准进行量化评分，最后按综合得分由高到低依次排序前三名。以排名第一的为中选人。

初步审查表

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 独立法人资格，合法有效 |  |
| 2 | 业绩要求 | 满足竞争谈判申请文件要求。 |  |
| 3 | 信誉要求 | 满足竞争谈判申请文件要求。 |  |
| 4 | 联合体 | 满足竞争谈判申请文件要求。 |  |
| 5 | 签字、盖章 | 满足竞争谈判申请文件要求。 |  |
| 6 | 报价 | 报价唯一且不高于最高限价 |  |
| 7 | 不存在限制申请的情形 | 不存在第二章竞争谈判须知第7项规定的任何一种情形 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |  |  |

注：初步审查结论为“通过”与“不通过”。初步审查实行强制性合格评审，凡有一项不合格则不能通过。初步审查未通过的不再进入下一步评审程序。

评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20分 | 1、采用有效报价的算术平均值为评标基准价，计算公式为： S（评标基准价）=（a1+……+an）/n，a为有效的投标报价。 2、偏差率=100%×︱（投标人报价-评标基准价）︱/评标基准价 3、以基准价为准，有效投标的评审价等于基准价的得满分，有效投标的评审价低于基准价的，每低1%扣0.2分，有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣0.4分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。 |  |
| 2 | 综合实力 | 业绩证明（15分） | 申请人满足资格条件的业绩要求的10分，在2019年1月1日至响应截止日内，每增加提供1个类似项目业绩的得5分，类似业绩是指文旅、文博类项目策划或规划业绩。 本项最高得15分。 | 提供合同或者中选通知书等作为证明材料，证明材料应能体现满足以上要求的内容 |
| 4 |  | 项目负责人业绩（10分） | 项目负责人具有文旅项目规划设计相关业绩得4分，每增加1个得3分。 本项最高得10分。 | 提供合同或者中选通知书等作为证明材料，且附上项目负责人为合同主体的法人或高管人员的证明材料，所有证明材料应能体现和满足以上要求的内容。 |
| 5 |  | 技术人员配备 （10分） | 团队具配备3位技术人员的得6分。每增加1位技术人员加1分。本项最高得10分。 | 提供设计和规划相关专业的毕业证书。 |
|  | 技术方案 | 资源引入可行性方案（15分） | 申请人具备产业引导及品牌资源的落地实力，提供适配于本项目的科研、教学、文旅机构的资源。合理、优秀得11-15分，良好得6-10分，满足基本要求得0-5分。本项最高得15分。 | 提供资源方落地方案。 |
| 6 |  | 实施可行性方案（15分） | 根据提供的技术服务方案的技术架构、技术参数，与评选文件要求的符合度以及采用技术的先进性、安全性、灵活性、可扩展性、可伸缩性、开放性等方面进行评分，能结合评选申请人的项目实施服务经验并结合项目要求，能提供合理的项目实施方案、实施人员配备较齐全，时间节点安排合理，项目管理规范，能满足项目的评选文件要求。合理、优秀得11-15分，良好得6-10分，满足基本要求得0-5分。本项最高得15分 | 提供符合以上要求的技术服务方案。 |
| 7 |  | 服务保障措施 （15分） | 评选申请人具备充分的服务保障措施，并详细列举保障方案：能结合评选申请人的售后服务经验，并结合项目要求，能提供远程、现场等全方位多渠道的售后服务方式，能提供日常技术支持、资源支持服务，通过服务的响应时间、工作效率、服务内容的全面性进行评分。合理、优秀得11-15分，良好得6-10分，满足基本要求得0-5分。本项最高得15分 | 提供符合以上要求的服务保障方案。 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

10.成交

采购人不解释成交或未成交原因，不退回申请文件和其他响应资料。

11.重新竞争谈判

出现下列情形之一的，采购人可终止竞争谈判采购活动：

（1）因情况变化，不再符合竞争谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞争谈判截止时间止，竞争谈判申请人少于2个的；

（4）其他采购人认为有必要终止竞争谈判采购活动的。

12.合同签订

竞得人应当在知悉中选后30日内，根据竞争谈判文件以及申请文件与采购人订立书面合同，无正当理由逾期不签的，视为放弃成交。

13.投诉

竞争谈判申请人和其利害关系人认为本次竞争谈判违反法律、法规和规章规定的，有权向有关部门进行投诉。

监督举报电话：028-83225339

第三章竞争谈判项目要求

1.项目概况

转经楼村大熊猫游憩园项目位于阿坝州卧龙镇转经楼村，处于川西旅游环线的重要节点。项目用地范围约700亩，其中农用地约650亩（含70亩一般耕地），宅基地约50亩。

项目以世界自然遗产保护为本底，利用世界级熊猫IP，构建集大熊猫生态保护、森林风光观赏、动植物科普教育、主题度假等多功能于一体的世界级大熊猫国家公园旅游体验地，拟打造成为以大熊猫为主体的“熊猫科普游憩园”。

为深入贯彻交旅融合发展战略，切实加强都四轨道项目旅游属性，实现都四沿线相关资源的多元开发，项目力争打造“交旅融合”特色项目。项目对有效提升都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目（以下简称“都四项目”）在卧龙片区配套设施的整体开发品质有重要作用。按照蜀道新制式轨道集团对都四项目沿线多元开发工作的整体部署安排，现拟开展转经楼村大熊猫游憩园项目的总体概念规划设计。

2.成果要求

| 采购服务内容 | 采购服务成果 |
| --- | --- |
| 1.地块现状分析 | 《土地区位报告》 |
| 2.区位条件分析 |  |
| 3.政策及相关文件解读 | 《项目相关政策解读报告》 |
| 4.产业引导、IP资源对接 | 《产业引导管理实施意见报告》 |
| 5.专家考察及村情上位调研 |  |
| 6.整体规划 | 《卧龙转经楼村大熊猫游憩园总体概念规划方案》 |
| 分析篇 |  |
| 6.1总体策划 |  |
| 6.1.1策划缘起 |  |
| 6.1.2策划原则、理念及范围 |  |
| 6.1.3规划期限 |  |
| 6.1.4规划依据 |  |
| 6.2基础分析 |  |
| 6.2.1村情概况 |  |
| 6.2.2上位规划 |  |
| 6.2.3旅游发展条件 |  |
| 6.2.4旅游开发建议 |  |
| 6.2.5现状贫困情况 |  |
| 定位篇 |  |
| 6.3项目定位 |  |
| 6.3.1总体定位 |  |
| 6.3.2形象定位 |  |
| 6.3.3市场定位 |  |
| 6.3.4旅游产品体系 |  |
| 6.4发展思路 |  |
| 6.4.1发展方向与路径 |  |
| 6.4.2发展定位与目标 |  |
| 6.4.3总体空间布局 |  |
| 概念规划篇 |  |
| 6.5概念规划 |  |
| 6.5.1功能分区/项目分布 |  |
| 6.5.2转经楼村文旅产业导入规划 |  |
| 6.5.3“国家级科研科普基地”概念规划 |  |
| 6.5.4“熊猫野驯基地”概念规划 |  |
| 6.5.5“转经楼村及干海子景区”民宿集群产业规划 |  |
| 实施篇. 6.6规划实施. 6.6.1融资规划. 6.6.2分期开发. 6.6.3乡村振兴发展路径设计. 6.6.4引导社会资本投入. 6.6.5各级财政资金配套. 6.6.6农户参与机制设计. 6.6.7社群建设. 6.6.8在地旅游人才培训. 6.7项目运营管理. 6.7.1国家级科普研学营地申请计划. 6.7.2科普社会大课堂实施计划. 6.7.3乡村振兴实施计划. 6.7.4加强安全与卫生管理. 6.7.5强化市场营销推广. 6.8经济指标测算. 6.8.1项目一期建设内容与概算. 6.8.2项目二期建设内容与概算. 6.8.3项目三期建设内容与概算. 6.5.6旅游交通动线规划 |  |

第四章合同格式

（蜀道新制式轨道集团转经楼村大熊猫游憩园项目总体概念规划设计服务采购项目）

咨询服务合同

委托单位：四川蜀道新制式轨道投资集团有限责任公司（以下简称“甲方”）

受托单位：（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、诚实信用的原则，甲乙双方就事宜协商一致，订立本合同。

1.咨询服务项目概况

项目名称：（以下简称“项目”）

项目概况：

- 工作内容及计划

(1)工作内容

| 服务内容 | 服务成果 |
| --- | --- |
| 1.地块现状分析 | 《土地区位报告》 |
| 2.区位条件分析 |  |
| 3.政策及相关文件解读 | 《项目相关政策解读报告》 |
| 4.产业引导、IP资源对接 | 《产业引导管理实施意见报告》 |
| 5.专家考察及村情上位调研 |  |
| 6.整体规划 | 《卧龙转经楼村大熊猫游憩园总体概念规划方案》 |
| 分析篇 |  |
| 6.1总体策划 |  |
| 6.1.1策划缘起 |  |
| 6.1.2策划原则、理念及范围 |  |
| 6.1.3规划期限 |  |
| 6.1.4规划依据 |  |
| 6.2基础分析 |  |
| 6.2.1村情概况 |  |
| 6.2.2上位规划 |  |
| 6.2.3旅游发展条件 |  |
| 6.2.4旅游开发建议 |  |
| 6.2.5现状贫困情况 |  |
| 定位篇 |  |
| 6.3项目定位 |  |
| 6.3.1总体定位 |  |
| 6.3.2形象定位 |  |
| 6.3.3市场定位 |  |
| 6.3.4旅游产品体系 |  |
| 6.4发展思路 |  |
| 6.4.1发展方向与路径 |  |
| 6.4.2发展定位与目标 |  |
| 6.4.3总体空间布局 |  |
| 概念规划篇 |  |
| 6.5概念规划 |  |
| 6.5.1功能分区/项目分布 |  |
| 6.5.2转经楼村文旅产业导入规划 |  |
| 6.5.3“国家级科研科普基地”概念规划 |  |
| 6.5.4“熊猫野驯基地”概念规划 |  |
| 6.5.5“转经楼村及干海子景区”民宿集群产业规划 |  |
| 实施篇. 6.6规划实施. 6.6.1融资规划. 6.6.2分期开发. 6.6.3乡村振兴发展路径设计. 6.6.4引导社会资本投入. 6.6.5各级财政资金配套. 6.6.6农户参与机制设计. 6.6.7社群建设. 6.6.8在地旅游人才培训. 6.7项目运营管理. 6.7.1国家级科普研学营地申请计划. 6.7.2科普社会大课堂实施计划. 6.7.3乡村振兴实施计划. 6.7.4加强安全与卫生管理. 6.7.5强化市场营销推广. 6.8经济指标测算. 6.8.1项目一期建设内容与概算. 6.8.2项目二期建设内容与概算. 6.8.3项目三期建设内容与概算. 6.5.6旅游交通动线规划 |  |

（2）工作计划：乙方应于本合同签署生效后5个工作日内向甲方提交详细且符合甲方要求的工作进度计划。

3.服务期限

3.1本协议的服务期限：自签订合同之日起3个月

4.项目服务人员

乙方指定下述联系人为本项目负责人，负责与甲方相关工作人员对接，统筹安排服务相关工作；项目负责人具体信息如下：

项目负责人：

身份证号：

联系电话：

电子邮箱：

5.服务费用及支付方式

5.1本合同含税总价为人民币元，大写：（其中：不含税金额为人民币元，大写：；乙方开具增值税率为%的增值税普通发票，增值税额为人民币元，大写：）。若遇国家税率变化，该合同总金额将按原不含税金额重新组价计算。计算方法为：新的合同总金额=已履行部分金额+原未履行部分不含税金额+（原未履行部分不含税金额*新税率）。

5.2本合同总价包括但不限于履行本合同有关的设计费、人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、试验费、交通差旅费、成本、利润、风险费、文本费、签章费、报告、图纸、税费、薪酬、住宿、通讯、办公、医疗、评审费等以及其他与本次咨询服务相关的所有费用。

5.3甲方将服务费支付至乙方基本账户：

收款单位名称：

开户银行：

收款账号：

若因上述账户信息存在错误而导致甲方付款错误的，相关损失由乙方自行承担。

5.4费用支付进度

（1）乙方提供的工作进度计划通过甲方审核后5个工作日内，甲方支付乙方合同价款的20%；

（2）乙方于合同签署生效之日起一个月内完成方案初稿，并收到甲方对可进入初稿后续深化阶段确认函件后（函件需甲方项目负责人签字），甲方支付签约合同价的30%；

（3）乙方提交最终方案并经甲方验收后（验收需甲方签字并盖章），甲方支付乙方合同余款的50%。

签约合同价是指本合同载明的含税总价。若因合同内容变更、税率调整等情况导致合同价款发生变化，除双方另有约定外，进度款计价基数不予调整，价款变更部分在合同汇总结算阶段据实支付。

5.5甲方付款前，乙方应先出具真实、合法、有效且符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，并不视为违约。若乙方提供的发票涉嫌假发票、虚开发票、失控发票等，乙方承担相应责任并赔偿甲方损失。

6.甲方的权利和义务

6.1甲方在合同签订后及时提供与本项目有关的项目资料及其他相关文件给乙方，并配合乙方在项目开展过程中可能出现或需要的相关协助工作。

6.2甲方有权要求乙方按照本合同要求提供专业服务和咨询，有权对乙方提交的各阶段的工作成果提出书面修改意见或建议。

6.3当乙方提供的服务不能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方更换不符合本项目约定要求的服务人员。

6.4甲方有权定期或不定期召开讨论会或汇报会，乙方团队相关专业人员应当出席会议，甲方应提前3个工作日通知乙方会议时间、地点及内容。

6.5若因政策、法律法规或其他情况变化等原因导致项目发生重大变更、暂停或终止的，甲方有权单方面要求乙方暂停履行合同直至项目重新启动为止或终止合同并不支付剩余款项，同时不承担违约责任。

6.6甲方应按本合同的约定按时、足额向乙方支付服务费用。

7.乙方的权利和义务

7.1乙方应按采购文件要求组建专业团队，指定项目总负责人及专业负责人，并经甲方认可，合同履行期内未经甲方认可不得擅自变更。

7.2乙方应按经甲方认可的项目执行方案履行本项目服务，并按本合同约定目的、内容、期限和标准负责地完成委托事项，按时保质保量地向甲方提交相应工作成果。

7.3乙方应按国家及行业技术规范、规程及合同的进度质量要求提交合格的工作成果，并对工作成果的真实性、准确性负责。

7.4乙方提供服务过程中所采用的信息，应力求资料客观、真实，保证工作所采用或调查的基础数据的真实性、合法性、准确性，保证所采用的分析方法正确、合理，其报告及各种建议应基于中立的角度和实际的市场情况。

7.5甲方对乙方提交的各阶段工作成果提出书面修改意见或建议时，乙方应当按照甲方的要求对工作成果进行修订。

7.6乙方交付工作成果后，应配合参加甲方组织的有关评审，并根据评审结论做必要调整、补充。

7.7乙方应按甲方要求进行工作汇报，并按工作要求密切配合甲方工作,保证团队人员及时参与同甲方讨论等事宜。因乙方人员未及时响应造成工作延误，该阶段付款时间相应推迟。

7.8乙方自行承担工作开展期间的一切安全事故责任以及由此产生的费用。

8.知识产权及保密要求

8.1乙方应保证其提交的各阶段成果均不存在任何第三者权利纠纷，否则由乙方承担全部责任。因乙方提供的工作成果文件及有关资料侵犯第三者的知识产权，甲方不承担任何责任，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。

8.2甲方按照本合同约定向乙方支付完每一个阶段服务费用后，乙方提交的每一个阶段成果涉及的相关知识产权归属于甲方。

8.3乙方应对甲方的工作秘密、商业信息、内部工作事项予以保密，不得向第三人泄露、转让。如发生以上情况并给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。

9.违约责任

9.1乙方应按合同约定的时间提交工作成果：

（1）若非因甲方原因且非不可抗力因素致使乙方延迟提交工作成果的，乙方须向甲方支付相应延迟提交的违约金。延迟提交的违约金以签约合同价为基数，按每日0.1%的标准计算；

（2）若非因甲方原因致使乙方延迟20日仍未能向甲方提交工作成果，甲方有权单方面解除本合同。

9.2乙方应按照甲方提出的书面反馈意见对成果进行修改。

9.3若无正当理由，乙方团队相关专业人员拒绝出席甲方召开报告讨论会或汇报会，视为乙方违约，乙方应按人民币3000元/次向甲方支付违约金。累计达3次以上的，甲方有权单方面解除本合同。

9.4在任何情况下，甲方所承担的法律责任总和不应超过本合同约定的服务费总额的5%。

10.合同的变更和终止

10.1合同项下任意一方申请变更本合同内容时，须先得到对方确认，在双方协商一致的基础上方可进行变更，并以书面形式确定。

10.2本合同生效后，甲方有权依法解除本合同，但应根据乙方的实际进度支付相应费用。乙方单方面提出终止合同，经甲方书面同意的，乙方应退还甲方已经支付的全部服务费用。

10.3本合同提前终止或解除的，乙方已完成工作成果的所有权转移至甲方。

10.4由于不可抗力的因素，导致乙方不能完成委托业务，不属违约范围，双方互不追究违约责任。

11.争议解决方式

本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商或调解不成时，向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

12.合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即生效，直至合同约定的权利和义务责任履行完毕后，本合同终止，但相关质量条款和争议解决条款除外。

12.2本合同如有未尽事宜，双方应友好协商并依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

12.3本合同正本贰份，副本陆份。双方各执正本壹份，副本叁份。正本与副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文，为双方签署项）

甲方(公章)：乙方(公章)：

地址：成都市锦江区三色路163号地址：

法定代表人法定代表人

或委托代理人(签字)：或委托代理人(签字)：

签订日期：签订日期：

签订地点：

第五章竞争谈判申请文件格式

说明：

（1）竞争谈判申请人应按照本章提供的竞争谈判申请文件格式要求编制竞争谈判申请文件；本章未提供格式的，由竞争谈判申请人自主编制。

（2）相关内容较多时，可续页或另附页。

（3）竞争谈判申请文件按竞争谈判文件第二章“4.申请文件签字及装订要求”密封后在规定的时间和地址递交

项目

竞争谈判申请文件

竞争谈判申请人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年月日

目录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书

三、报价函

四、营业执照或法人证书

五、拟从事本项目主要人员一览表

六、类似项目业绩

七、关于信誉情况的承诺函

八、竞争谈判申请人认为有必要提供的其他材料

## 一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

单位地址:

成立时间:年月日

经营期限:

兹证明:（姓名）（身份证号：）系（竞争谈判申请人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

竞争谈判申请人：（盖单位章）

日期:年月日

附：法定代表人身份证复印件或扫描件（盖单位章）

## 二、法定代表人授权书（如需要）

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（竞争谈判申请人单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）竞争谈判申请文件，洽谈、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至竞争谈判申请书有效期结束为止。

代理人无转委托权。

竞争谈判申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日期:年月日

附：委托代理人身份证复印件或扫描件（盖单位章）

注：由法定代表人亲自参与竞争谈判活动的，可不附此页。

## 三、报价函

报价函

致：四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司

我方全面研究了（项目名称）竞争谈判文件，决定参加你方组织的竞争谈判活动。我方承诺：

一、我方满足竞争谈判文件中规定的各项要求，我方自愿以含税总价人民币元（大写）进行报价。

二、服务期限：自签订合同之日起3个月。

三、竞争谈判申请有效期为递交竞争谈判申请文件截止时间届满后60日历天。

四、我方保证已提供和将要提供的任何资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的，不损害第三人利益。

五、我方在知悉后30日历天内与你方签订合同，且签订合同时不向你方提出附加条件。

竞争谈判申请人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期:年月日

四、营业执照或法人证书

提供营业执照或法人证书副本复印件或扫描件（盖单位章）。

五、拟从事本项目主要人员一览表

拟从事本项目主要人员一览表

| 序号 | 拟在本项目中任职 | 姓名 | 专业 | 从业时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目负责人业绩需提供合同或者中选通知书等作为证明材料，证明材料不能体现评审要求不得分。

竞争性谈判申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期:年月日

六、类似项目业绩

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：提供合同或者中选通知书等作为证明材料，证明材料应能体现满足以上要求的内容。

七、关于信誉情况的承诺函

关于信誉情况的承诺函

四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司：

我方参加（项目）竞争谈判活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方不存在竞谈文件中竞争谈判申请人限制申请的情形。

特此承诺！

竞争谈判申请人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期:年月日

八、竞争谈判申请人认为有必要提供的其他材料

格式自拟